

# ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5

**СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ**

**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ТА ЗБОРІВ АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКОГО**

**АКТИВУ ОБЛАСТІ**

**від 27 вересня 2010 року**

**3. Про стан підготовки до сталого функціонування господарського комплексу об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в зимовий період 2010-2011 років**

Проаналізувавши та обговоривши хід виконання заходів з підготовки господарського комплексу, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2010 – 2011 років, колегія відзначає, що всі заплановані заходи виконані. В термін до 01 вересня 2010 року забезпечена підготовка усіх об’єктів соціальної сфери. Створено необхідний обсяг основного та резервного палива для роботи генеруючих підприємств, вугілля – для котелень.

Залишається першочерговою проблема погашення заборгованості за енергоносії, яка виникла внаслідок невідповідності діючих тарифів собівартості житлово-комунальних послуг.

З метою своєчасного закінчення підготовки господарського комплексу та об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2010 – 2011 років, враховуючи недоліки та проблеми, які були обговорені під час проведення виїзних засідань обласних штабів із підготовки до осінньо-зимового періоду 2010 – 2011 років, колегія обласної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Інформацію першого заступника голови обласної державної адміністрації Бабаєва В.М. щодо стану підготовки господарського комплексу, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2010 – 2011 років взяти до відома.

2. Першому заступнику голови обласної державної адміністрації   
Бабаєву В.М. , заступникам голови обласної державної адміністрації Дулубу В.Г., Ландсману В.А., Савіну Є.Є., Шурмі І.М. здійснити контроль за виконанням підпорядкованими структурними підрозділами обласної державної адміністрації завдань із підготовки господарського комплексу та об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2010 – 2011 років.

Термін: до 01.10.10

3. Головам районних державних адміністрацій:

3.1. Здійснити заходи щодо погашення місцевими бюджетними установами простроченої кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також вжити вичерпних заходів щодо недопущення її зростання у подальшому;

Термін: до 01.10.10

3.2. Вжити заходи щодо освоєння коштів на газифікацію населених пунктів і введення в експлуатацію об'єктів згідно з Угодою про співпрацю з НАК «Нафтогаз України»;

Термін: до 01.10.10

3.3. Під персональну відповідальність забезпечити завершення робіт з інвентаризації та передачі безхазяйних мереж електропостачання на баланс   
АК «Харківобленерго»;

Термін: до 01.11.10

3.4. Забезпечити освоєння в 2010 році коштів державного та обласного бюджетів, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

Термін: до 30.12.10

3.5. Проводити роботу з поліпшення фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств, їх платоспроможності через впровадження енергозберігаючих технологій, економічно обґрунтованих тарифів та посилення претензійно-позовної роботи зі злісними неплатниками;

Термін: постійно

3.6. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення соціального захисту в осінньо-зимовий період найбільш вразливих верств населення, зокрема інвалідів, одиноких непрацездатних та бездомних громадян, створивши з цією метою пункти обігріву, роздачі їжі, теплого одягу тощо;

Термін: до 15.10.10

3.7. Разом з Головним управлінням праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (Захуцька О.В.) забезпечити надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком, придбання для відділів субсидій управлінь праці та соціального захисту населення комп’ютерної техніки, яка відповідає вимогам ПТК «Наш дім» та активізацію роботи комісій з призначення допомоги;

Термін: до 01.10.10

3.8. Разом з Обласним об'єднанням сільського комунального господарства «Облсількомунгосп» (Чаговець Є.О.) забезпечити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, які обслуговуються об'єднанням, до сталої роботи в опалювальному сезоні 2010 – 2011 років;

Термін: до 01.10.10

3.9. Вжити дієвих заходів щодо погашення на 100% заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства;

Термін: до 01.01.11

3.10. Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та у разі потреби надавати її в допомогу районним філіям державного підприємства «Харківський облавтодор» із закріпленням за цими механізмами ділянок автомобільних доріг загального користування;

Термін: постійно

3.11. Посилити контроль за раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів і води на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, проводити серед населення роботу щодо популяризації економного споживання енергоресурсів та впровадження прогресивних засобів їх обліку;

Термін: постійно

3.12. Забезпечити моніторинг за розробленням та впровадженням підприємствами, установами та організаціями заходів з енергозбереження та підготовку і затвердження районних програм з енергозбереження.

Термін: постійно

Запропонувати виконавчим органам міських рад міст обласного значення здійснити аналогічні заходи.

4. Голові Куп’янської районної державної адміністрації Ківшару Г.В.:

4.1. Забезпечити завершення ремонту споруди котельні в с. Курилівка;

Термін: до 10.10.10

4.2. Разом з Головним управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (Галацан О.В.) вирішити питання ремонту нових приміщень Лозівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Куп’янського району.

Термін: до 01.10.10

5. Запропонувати Куп'янській міській раді (Римський М.І.)

5.1. Забезпечити завершення перекладки існуючої перемички теплових мереж на більший діаметр в смт Ківшарівка;

Термін: до 01.10.10

5.2. Визначитись з підприємством – надавачем послуг теплопостачання та забезпечити під персональну відповідальність своєчасний початок опалювального сезону в м. Куп'янську.

Термін: до 01.10.10

6. Запропонувати Харківській міській раді (Кернес Г.А.) розглянути питання щодо створення єдиного міського водопровідно-каналізаційного підприємства на базі комунального підприємства «Виробничо-технологічне підприємство «Вода» і Харківського комунального підприємства каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод».

Термін: до 01.11.10

7. Управлінню паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації (Без’язичний В.Ф.):

7.1. Взяти під контроль стале забезпечення споживачів електричною енергією та природним газом підприємствами паливно-енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2010 – 2011 років;

Термін: постійно

7.2. Разом з територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по Харківській області (Матвієвський Б.К.) забезпечити контроль за розробленням підприємствами, установами енергетичних паспортів, норм витрат паливно-енергетичних ресурсів та моніторинг виконання районних програм енергозбереження;

Термін: постійно

7.3. Забезпечити контроль за ходом робіт по газифікації населених пунктів області та об’єктів соціально-культурного призначення;

Термін: постійно

7.4. Забезпечити контроль за виконанням графіків накопичення резервного палива генеруючими підприємствами.

Термін: постійно

8. Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (Шаповал Р.В.), Головному управлінню охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (Галацан О.В.), Головному управлінню з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи (Цвіра М.І.), управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації   
(Кузнєцов Д.П.), управлінню сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (Перепелиця Д.І.), службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації (Печерських Т.П.) забезпечити контроль за погашенням віднесеними до їх сфери впливу державними бюджетними установами простроченої кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також вжити вичерпних заходів щодо недопущення її зростання у подальшому.

Термін: до 01.10.10

9. Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації (Дорошенко С.М.):

9.1. Забезпечити контроль за погашенням заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики за природний газ, спожитий у минулому опалювальному періоді, та проведення поточних розрахунків за газ у повному обсязі;

Термін: до 01.10.10

9.2. Забезпечити контроль за своєчасним укладанням договорів із газопостачальними організаціями на закупівлю на опалювальний сезон 2010 – 2011 років природного газу для котелень, які здійснюють  
 теплозабезпечення населення та об'єктів соціальної сфери;

Термін: до 15.10.10

9.3. Разом з Харківською міською радою (Кернес Г.А.) та комунальним підприємством «Виробничо-технологічне підприємство «Вода» (Кадигроб С.В.) вжити дієвих заходів щодо погашення заборгованості підприємства за спожиту електричну енергію;

Термін: до 01.11.10

9.4. Забезпечити контроль за отриманням підприємствами комунальної теплоенергетики висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво послуг теплопостачання та подання тарифів на затвердження до Національної комісії регулювання електроенергетики України;

Термін: до 01.10.10

9.5. Забезпечити контроль за своєчасним отриманням теплопостачальними підприємствами дозволів на включення котелень від територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області;

Термін: до 01.10.10

9.6. Забезпечити контроль за погашенням заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики за покупну теплову енергію;

Термін: до 01.11.10

9.7. Разом з державним підприємством «Харківський облавтодор» (Кашкарьов В.О.) завершити роботи з підготовки автомобільних доріг загального користування, по яких проходять маршрути шкільних автобусів;

Термін: до 01.10.10

9.8. Сприяти вирішенню питання щодо підготовки в районах та містах області спеціалізованої техніки для прибирання снігу та у разі потреби залучення спеціалізованої техніки на договірних засадах;

Термін: постійно

9.9. Підготувати проект розпорядження голови обласної державної адміністрації про початок опалювального сезону 2010 – 2011 років.

Термін: до 01.10.10.

**Голова обласної державної**

**адміністрації, голова колегії М.М. ДОБКІН**

Хома В.В.

Цирдава І.С.