Станом на 01.03.2016 року за результатами обстеження автомобільних доріг за участю представників Національної поліції та Служби автомобільних доріг у Харківській області виявлено ямковості - 914600 м² , в т.ч.:

- на дорогах державного значення – 187500 м²;

- на місцевих дорогах – 727100 м².

Станом на 17.03.2016 року виконано ямкового ремонту 15686 м², в т. ч.:

- на дорогах державного значення – 14095 м²;

- на місцевих дорогах – 1591 м².

Залишок ямковості на дорогах загального користування по Харківській області складає 898914 м², в тому числі:

- на державних дорогах – 173405 м²;

- на місцевих дорогах – 725509 м².

За період з 10.03.2016 по 16.03.2016 року виконано 2322 м² ямкового ремонту.

Роботи виконувались на дорогах державного значення: М-03 «Київ-Харків-Довжанський», М-29 «Харків-Красноград-Перещепине-/М-18/, Р-07 «Чугуїв-Мілове», М-29 «Харків-Красноград-Перещепине-/М-18/», Р-46 «Харків-Охтирка», Т-21-04 «Харків-Вовчанськ-КПП «Чугунівка», Р-51 «Мерефа-Лозова-Павлоград», Т-21-18 «Кегичівка-Сахновщина», Т-21-03 «Харків-Золочів-КПП «Олександрівка», Т-21-17 «Дергачі - Козача Лопань -/М-20/ та інших, а також на місцевих дорогах: С-212553 «Харків-Липці-Борисівка», С -211206 «/М-18/-Бабаї-Тимченки».

Ямковий ремонт проводився гарячим асфальтобетоном, литим асфальтобетоном, холодним асфальтобетоном та методом просочення.

Також за період виконані роботи по аварійному ямковому ремонту автомобільної дороги Р-07 «Чугуїв-Мілове» шлаком та відходами фрезерування  - 100 т.

Всього з початку року встановлено та замінено - 290 шт. дорожніх знаків.

Всього з початку року відремонтовано 254 п.м. транспортного огородження бар’єрного типу.

Всього з початку року виконана вирубка порослі на автомобільних дорогах протяжністю 30,69 км.