- УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- Протокол № 5

засідання робочої групи " Модернізація інфраструктури та базових секторів " Харківського регіонального Комітету з економічних реформ

03 червня 2013 року 	Будинок Рад, каб.61

Засідання розпочалося о 16-00

Засідання закінчилося  о 17-30

Взяли участь у засіданні:

| ДУЛУБ Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |

Присутні члени робочої групи :

Андрєєв С.Ю., Ачкасова Н.О., Бабаєв В.М., Грива Р.С., Парамонов А.О., Шаповалов О.В.

Присутні на засіданні:

заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації – начальник управління  житлово-комунального господарства кокоріна т.с., генеральний директор ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" вернигора О.О., директор тов "Аквілегвія" мерзлікін р.в.

Порядок денний:

Вступне слово:

|  | Дулуб Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |

Розгляд питання:

Про впровадження альтернативних видів палива на котельнях Харківської області

Виступають:

| 1. грива Роман Сергійович | - | директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, заступник голови робочої групи |
| --- | --- | --- |
| 2. Мерзлікін Роман Валерійович | - | директор ТОВ "Аквілегвія" |
| 2. вернигора Олег Олександрович | - | генеральний директор ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" |

Засідання розпочав перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи Дулуб В.Г., який у своєму вступному слові зазначив, що, у світлі останніх доручень Уряду, найбільш актуальним є реалізація заходів щодо скорочення споживання природного газу за рахунок заміни його альтернативними видами палива.

Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.05.2013 № 192 створена регіональна робоча група з питань впровадження альтернативних видів палива на котельнях в Харківській області. Основним напрямом діяльності зазначеної регіональної робочої групи є сприяння координації роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств з питань переобладнання в області котелень та забезпечення їх діяльності на альтернативних видах палива.

СЛУХАЛИ:

Гриву Р.С. про впровадження альтернативних видів палива на котельнях Харківської області.

В області діє регіональна Програма модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням обласної ради від 16.06.2011 року № 173 – VI (із змінами) та Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на 2010-2014 роки, затверджена рішенням обласної ради від 17.06.2010 року №1707-V (зі змінами).

Реалізація регіональної Програми передбачає:

- реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт газових котелень;

- реконструкцію та заміну теплових мереж на труби з пінополіуретановою ізоляцією;

- встановлення теплоутилізаторів;

- введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива;

- встановлення індивідуальних топкових пунктів.

Прогнозний обсяг фінансування (за рахунок всіх джерел) виконання заходів регіональної Програми модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області на 2011-2015 роки, на нові котельні та обладнання передбачено в сумі 1592,2 млн.грн., економія споживання природного газу від впровадження цих заходів (за рахунок всіх джерел) складе 105,963 млн.грн. В 2013 році фінансування на нові котельні та обладнання передбачено в сумі 71,4 млн.грн., при цьому економія споживання природного газу складе 53,5 млн.грн.

У 2013 році для зниження споживання природного газу в районах області планується будівництво енергозберігаючих котелень. Так, на підставі укладеного договору Лозівської райдержадміністрації з ТОВ «Енергозбереження» у 2012 році проведені роботи по монтажу 5 автономних котелень на альтернативному виді палива (пелети), які будуть опалювати об'єкти соцсфери (Лозівська ЦРЛ, Єкатеринівська ЗОШ I-III ступенів, Управління праці та соціального захисту населення, міжшкільний районний науково-виробничий комбінат, Орільський аграрно-технологічний ліцей, Орільський дитячий садок, Єлизаветівський НВК). У зв'язку з тим, що зазначеним підприємством не був підготовлений відповідний пакет документів на експлуатацію котельних, опалення об'єктів соціальної сфери від автономних котелень не здійснювалося. На сьогоднішній день ТОВ «Енергозбереження» проводяться заходи з підготовки дозвільної документації і в подальшому введення пелетних котелень в експлуатацію. Роботи планується закінчити до початку опалювального періоду 2013/2014 років.

За інформацією Дворічанського району, у 2011 році ТОВ «Енергозбереження» були проведені роботи по установці 7 модульних котелень на альтернативному виді палива (брикети). З 04.01.2013 почала працювати одна котельня (для опалення Дворічанської райдержадміністрації), з початку опалювального сезону 2012/2013 р.р. включені ще 4 котельні (тобто всього в опалювальному сезоні 2012/2013 рр. працювало 5 котелень). Однак об'єкти офіційно не були введені в експлуатацію. У зв'язку з відсутністю необхідності одна котельня в кінці 2012 року інвестором демонтована, ще одна - законсервована. На сьогодні ТОВ «Енергозбереження» проводяться необхідні заходи з метою введення всіх модульних котелень (7 шт.) в експлуатацію з 01.10.2013.

Теплопостачальні підприємства м. Харкова споживають значну частину природного газу (84%) по відношенню до загального споживання газу по області, найбільш ефективним для зниження споживання природного газу є перевід міських теплоелектроцентралей (ТЕЦ-3 і ТЕЦ-4) на вугілля (або синтез-газ) та впровадження сучасних технологій когенераційного виробництва теплової і електричної енергії. На впровадження цих заходів необхідно приблизно 5000 млн. грн.

По ТЕЦ-3 необхідно здійснити реконструкцію турбогенератора станції №2 та будівництво когенераційної станції з парогазовим циклом потужністю 244 МВт для забезпечення можливості виробництва електричної енергії 1,4 млрд.кВт/год і 1,7 млн. Гкал/рік. При цьому необхідно буде виконати повну реконструкцію енергетичних котлів, заходи по збільшенню пропускної спроможності теплових мереж в зону котельні Павлово Поле, а також вихід на тепломагістраль №29 від ТЕЦ-5. Зменшення споживання газу очікується в обсязі 280 млн. м3 в рік.

По ТЕЦ-4 при будівництві когенераційної станції з парогазовим циклом потужністю 244 МВт для забезпечення можливості виробництва електричної енергії 1,3 млрд.кВт/год і 1,9 млн. Гкал/рік необхідно буде виконати повну заміну енергетичних котлів, заходи по збільшенню пропускної спроможності теплових мереж в зону котельні Салтівського житлового масиву і п'яти квартальних котелень Орджоникидзовского району. Зменшення споживання газу очікується в обсязі 300 млн.м3 на рік. Про заходи ТОВ «Аквілегвія» та ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території», що реалізуються з метою впровадження альтернативних джерел палива, розкажуть самі керівники цих підприємств.

Впровадження всіх запланованих заходів по Харківській області на 2013-2017 роки призведе до зниження обсягу споживання природного газу на об'єктах теплоенергетики на 686,0 млн. м3, що становить 75% від річного споживання газу теплопостачальними підприємствами області.

Виступили:

Мерзлікін Р.В., який повідомив, що у 2012 році з метою забезпечення опалення загальноосвітньої школи та дитячого садка в сел. Караван, які раніше опалювалися від відомчої котельні Караванського місця провадження діяльності та зберігання спирту Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", що припинило свою роботу, за кошти ТОВ "Аквілегвія" були виконані роботи по технічному переоснащенню топкової, яка працює на пелетах.

У м. Богодухові введено в роботу модульну котельню на твердому паливі потужністю 800 кВт для опалення районного будинку культури, поліклініки Центральної районної лікарні та філії Державного ощадного банку. Усі витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації та з встановленням модульної пелетної котельні, взяло на себе ТОВ "Аквілегвія".

Завдяки переведенню котельних на альтернативні види палива вдалось скоротити витрати на виробництво теплової енергії та знизити тарифи на послуги теплопостачання для бюджетних споживачів.

Так, у м. Богодухові тариф на послуги теплопостачання для бюджетних споживачів скоротився на 10,2% (з 1104,04 грн. за 1 Гкал до 991,49 грн. за 1 Гкал), а у м. Люботині – на 15,5% (з 1175,26 грн. за 1 Гкал до 993,60 грн. за 1 Гкал).

У поточному році ТОВ «Аквілегвія» планує виконати роботи з переведення газових котелень на альтернативні види палива (пелети, брикети) у Богодухівському районі - 6 котелень загальною потужністю 3,5 МВт і у Нововодолазькому районі - 4 котельні загальною потужністю 6,5 МВт. Орієнтовний обсяг вкладених інвестицій складе 10 млн. грн., при цьому економія газу - 2 млн. м3.

вернігора О.О., який доповів, що ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" розроблений інвестиційний проект з впровадження енергозберігаючих технологій, який знаходиться на розгляді в Департаменті міжнародного співробітництва Державного агентства інвестицій та управління національними проектами України за запитом Мінекономрозвитку України для отримання гранту від Японського агентства міжнародного співробітництва (ЛСА).

В рамках проекту планується перевести 38 котелень підприємства з природного газу на паливні брикети з наступною додатковою установкою 49 котлів (ККД 87%). З метою забезпечення твердопаливних котлів паливними брикетами планується доукомплектувати існуючий на підприємстві цех з виготовлення паливних брикетів і побудувати додатково два цехи на філіях підприємства у Куп'янському та Дергачівському районах.

Впровадження вказаного проекту дасть можливість підприємству заощаджувати 9,3 млн. м3 природного газу на рік, що становить 29% від загального споживання.

Загальна вартість розробленого інвестиційного проекту - 14,3 млн. грн., термін окупності - 1,4 роки.

У ході переговорів представники Японського агентства запропонували в рамках проекту свої котли і устаткування з виробництва біопалива.

Під час наради з представниками робочої групи Японського агентства, яка відбулася 24.05.2013, обговорювалась подальша реалізація пілотного проекту (в рамках зазначеного проекту).

- ВИРІШИЛИ:

Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (Грива Р.С.) подовжити контроль за станом реалізації в області заходів щодо скорочення споживання природного газу та впровадження альтернативних видів палива.

Перший заступник голови обласної

державної  адміністрації, голова

робочої групи	В.Г. Дулуб

Грива 705 21 38