- УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- Протокол № 13

засідання робочої групи "Модернізація інфраструктури та базових секторів" Харківського регіонального Комітету з економічних реформ

18 жовтня 2013 року 	Будинок Рад, каб.61

Засідання розпочалося о 10-00

Засідання закінчилося  о 11-00

Взяли участь у засіданні:

| ДУЛУБ Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |

Присутні члени робочої групи :

Андрєєв С.Ю., Бабаєв В.М., Грива Р.С., Корінько І.В., Парамонов А.О., Шаповалов О.В.

Присутні на засіданні:

заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації – начальник управління  житлово-комунального господарства кокоріна т.с., генеральний директор ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" вернигора О.О., директор тов "Аквілегвія" мерзлікін р.в., директор тов "Котельні лікарняного комплексу" Николаєнко Є.в.

Перед початком засідання до всіх присутніх звернувся із вітальним словом перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи, Дулуб В.Г.

Після цього Дулуб В.Г. оповістив порядок денний:

Розгляд питання:

Про підсумки підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років

Виступають:

| 1. грива Роман Сергійович | - | директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, заступник голови робочої групи |
| --- | --- | --- |
| 2. КОКОРІНА Тетяна Миколаївна | - | заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації – начальник управління житлово-комунального господарства |

СЛУХАЛИ:

Гриву Р.С., який повідомив, що з метою підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери області до сталого функціонування в осінньо-зимовому періоді 2013/2014 років видано розпорядження голови облдержадміністрації від 19.04.2013 №152 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років». Для координації роботи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери області до сталого функціонування в осінньо-зимовому періоді 2013/2014 років зазначеним розпорядженням було  створено обласний штаб і затверджено його персональний склад.

У травні поточного року за узгодженням з райдержадміністраціями та міськвиконкомами області Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації сформовані планові показники з підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років.

Відповідно до затвердженого графіка у липні та вересні поточного року проведено два етапи виїзних засідань обласного штабу в районах та містах обласного значення, на яких розглядалися питання стану підготовки господарського комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів  соціальної сфери кожного району області та міста обласного значення до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років, визначалися шляхи вирішення проблемних питань і підводили підсумки проведеної роботи.

Підготовка житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років була завершена до 27 вересня поточного року.

У житловому господарстві було підготовлено 14770 житлових будинків або 100 %, що підтверджено паспортами готовності:

- виконано ремонт покрівель в кількості 1769 або 100%;

- проведено ремонт (заміна) 6119 опалювальних систем або 100%;

- відремонтовано 5848 опалювальних печей або 100%;

- промито 1340 опалювальних систем або 100%;

- відремонтовано  2941 одиниць систем гарячого (100%) та 7686 систем холодного водопостачання, що становить 100%.

На підготовку житлового фонду фактично використано 119,4 млн. грн.

У тепловому господарстві було підготовлено з підписанням актів готовності 867 котелень або 100%; 2089,17 км теплових мереж або 100%; 297 центральних теплових пунктів або 100,0%.

Проведено капітальний ремонт котелень на 43 з 35 запланованих, що становить 122,9%. Замінено 19,71 км із 19,56 км теплових трубопроводів у двотрубному обчисленні, що становить 100,8%. Створено запаси вугілля на котельнях у обсязі 7597,4 тонн або 100%.

Всього на підготовку було використано 74,6 млн.грн.

При підготовці об’єктів  водопровідно-каналізаційного господарства було замінено 36,85 км водопровідних мереж з 36,29 км або 101,6 %, виконано перекладку 10,2 км каналізаційних мереж з 9,88 км або 103,2%.

Також підготовлено:

- 131 водопровідних насосних станцій або 100 %;

- 198 каналізаційних насосних станцій або 100 %;

- 68 каналізаційних очисних споруд або 100 %;

- 742 артезіанських свердловин або 100 %;

Всього на підготовку було використано 29,4 млн.грн.

Виконання плану з підготовки дорожнього господарства наступне:

- капітальний ремонт покриття доріг – 300 тис.м2 або 100%;

- підготовка снігоприбиральної техніки – 500 од. або 100%;

- заготовка протиожеледних матеріалів – 45 тис. т або 100%;

- підготовка інвентарю - 3 тис. од. або 100%.

Перевиконання обсягів запланованих заходів стало можливим завдяки залученню коштів інвесторів для проведення робіт на котельнях області (переведення на альтернативні види палива) та перевиконання доходної частини районних (міських) бюджетів.

Об'єкти соціальної сфери також були підготовлені на 100%, що підтверджено паспортами та актами готовності, а саме: 874 школи, 674 дитячих садка, 937 лікувальних установ.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про початок опалювального сезону» від 30.09.2013 №388 з 01 жовтня 
2013 року дозволено розпочати опалювальний сезон 2013/2014 років у навчальних, медичних, дитячих та інших закладах побутового і соціально-культурного призначення, а також у житлових будинках, у тому числі споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними опалювальними приладами. Районними державними адміністраціями і міськими радами міст обласного значення підготовлені відповідні розпорядження про початок опалювального сезону.

До 18.00 години 10 жовтня  були включені усі  867 котелень або 100 % та забезпечено опалення 100% житлового фонду (14770 житлових будинків) та 100% об'єктів соціальної сфери (937 лікувальних, 674 дошкільних та 874 навчальних закладів).

КОКОРІНУ Т.М., яка нагадала, що на засіданні робочої групи «Модернізація інфраструктури та базових секторів» Харківського регіонального Комітету з економічних реформ 03.06.2013 розглядалося питання впровадження альтернативних видів палива на котельнях Харківської області та роботу в цьому напрямку було підтримано. У поточному році заходи з впровадження на котельнях альтернативного палива реалізовані в Богодухівському, Дергачівському, Краснокутському, Нововодолазькому, Чугуївському, Харківському районах.

У м. Богодухів за кошти інвестора ТОВ «Альтернативні системи опалення» здійснено:

-  установку модульної котельні на твердому виді палива для опалення  Богодухівської центральної районної лікарні по вул. Комарова, 21а (встановлено 2 твердопаливних котла);

-  капітальний  ремонт котельні з установкою твердопаливних котлів для опалення Богодухівського спеціального навчально-виховного комплексу  по вул. Поповича, 2 (встановлено 2 котла);

- капітальний  ремонт котельні з установкою твердопаливних котлів для опалення Богодухівського аграрного ліцею по вул. Космічній, 1 (встановлено 
2 котла).

Раніше вищевказані установи опалювалися від газових котелень. Впровадження цього заходу надасть можливість зменшити споживання газу на 404,8 тис.м.куб за рік.

Крім того, за кошти ТОВ «Котельні лікарняного комплекса» переведено на вугілля топкову для опалення Богодухівського РВ ГУ МВС України в Харківській області  за адресою: м.Богодухів, вул. Міліцейська, 9.

В Дергачівському районі на 7-ми газових котельнях для опалення об’єктів соціальної сфери за кошти інвестора ТОВ «Техноекопарк» встановлені додаткові твердопаливні котли на пелетах та вугіллі. Зазначені заходи дозволять зекономити 750 тис. м куб газу за рік.

Крім того, в рамках інвестиційного проекту з впровадження енергозберігаючих технологій, як перший етап, в районі планується впровадження пілотного проекту по переведенню однієї котельні на паливні брикети. На сьогодні від Японського агентства міжнародного співробітництва отримана згода на фінансування зазначеного проекту.

В с. Козіївка Краснокутского району опалення сільського будинку культури здійснювалось від газової котельні, що розташована в будівлі Козіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Від котельні до Будинку культури прокладена теплотраса протяжністю 500 м. В зв’язку з виходом з ладу теплотраси, більше 
3 років обігрів будівлі здійснювався лише обігрівачами.

В 2013 році з метою забезпечення належного опалення будівлі Козіївського Будинку культури за рахунок коштів місцевого бюджету (кошти обласного бюджету 71 тис.грн. та кошти Козіївської сільської ради 14 тис.грн.) підрядною організацією ТОВ «Агробуд» в будівлі встановлено 2 котли НОМ, які працюють на альтернативному паливі (дрова).

В умовах пілотного проекту та з метою економії бюджетних коштів на оплату послуг теплопостачання в Нововодолазькому районі зновстворене підприємство ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» за власні кошти виконало роботи з переведення на тверде паливо (пелети) 5-ти існуючих котелень та будівництво 4-х блочно-модульних котелень для опалення об’єктів соціальної сфери. В результаті всіх вказаних заходів планується зменшення тарифів на теплопостачання до 30 відсотків, розрахункова економія газу становить близько 1500 тис. м куб газу на рік.

В Чугуївському районі за рахунок районного бюджету здійснено реконструкцію 3-х котелень та будівництво 1-ї котельні з встановленням твердопаливних котлів для опалення 4-х закладів освіти: Леб’язького та Кочетокського навчально-виховних комплексів, Малинівської гімназії та Малинівської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів. На проведення реконструкції систем опалення у вищеназваних закладах було витрачено з районного бюджету 1308,807 тис. грн.	Очікувана річна економія бюджетних коштів - близько 985,7 тис. грн.

В Харківському районі в с.Липці закінчено будівництво нової твердопаливної котельні на пелетах для опалення дитячого садка та школи, які раніше опалювались від нерентабельної газової котельні, потужність якої складала 16,6 Гкал/год при навантаженні – 0,2 Гкал/год. Довжина теплової мережі від котельні до школи складала 0,9 км, втрати теплової енергії  - 55%. Довжина нової тепломережі лише 55 м, розрахункові втрати тепла – 8%.

- ВИРІШИЛИ:

1. Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (Грива Р.С.):

1.1. Організувати до 24.10.2013 проведення наради під головуванням голови обласної державної адміністрації з питання: «Про підведення підсумків підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років. Початок та проходження опалювального сезону 2013/2014 років».

1.2. Продовжити контроль за станом проходження опалювального сезону 2013/2014 років.

Перший заступник голови

обласної державної  адміністрації,

голова робочої групи								В.Г. Дулуб

Грива 705 21 38