- УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- Протокол № 15

засідання робочої групи «Модернізація інфраструктури та базових секторів» Харківського регіонального Комітету з економічних реформ

13 грудня 2013 року 	Будинок Рад, каб.61

Засідання розпочалося о 11-00

Засідання закінчилося  о 12-00

Взяли участь у засіданні:

| ДУЛУБ Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |

Присутні члени робочої групи :

Андрєєв С.Ю., Бабаєв В.М., Грива Р.С., Корінько І.В., Парамонов А.О., Шаповалов О.В.

Присутні на засіданні:

начальник управління реформування інфраструктури та економічного аналізу Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації МАХНИК Г.В., генеральний директор ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» вернигора О.О.

Порядок денний:

Вступне слово:

|  | Дулуб Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |

Розгляд питання:

Про залучення міжнародних інвестицій у житлово-комунальну галузь.

Виступають:

| 1. грива Роман Сергійович | - | директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, заступник голови робочої групи |
| --- | --- | --- |
| 2. Корінько Іван Васильович | - | генеральний директор КП «Харківводоканал» |
| 3. вернигора Олег Олександрович |  | генеральний директор ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» |

Засідання розпочав перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи Дулуб В.Г., який у своєму вступному слові нагадав, що залучення інвестицій та співпраця з міжнародними фінансовими установами і донорськими організаціями є одним з пріоритетних завдань реформи житлово-комунального господарства.

СЛУХАЛИ:

Гриву Р.С., який наголосив, що технічне переоснащення житлово-комунального господарства потребує значних коштів і його практично неможливо провести без залучення інвестицій, у т.ч. й іноземних.

Окремі комунальні підприємства області вже мають позитивний досвід співпраці з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями.

Так, у 2013 році завершена реалізація інвестиційного проекту КП «Харківводоканал» – «Модернізація 24-х каналізаційних насосних станцій (КНС) м. Харкова та Головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) з впровадженням енергозберігаючого насосного обладнання», який профінансован за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Крім того, за рахунок гранту Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) планується реалізувати пілотну фазу проекту з впровадження енергозберігаючих технологій, розробленого ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» (далі за текстом -ХОКП «ДРІТ»).

Також, на даний час, вирішується питання реалізації за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) ще двох проектів:

1. «Розвиток міської інфраструктури – 2», до якого увійшли 
2 субпроекти Харківської області: «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова. Етап 2. Створення комплексу термічної утилізації осаду» та «Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва електричної енергії в м.Дергачі Харківської області».

2. «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», до якого увійшов субпроект, який буде реалізовано КП «Харківські теплові мережі», що складається з наступних напрямів: «Будівництво когенераційних станцій на районних котельнях по вул. Столєтова, 4, вул. Шекспіра, 17, вул. Костичева, 2/1, вул. Академіка Проскури, 1, вул. Жовтневої Революції, 99»; «Реконструкція 80 котелень із заміною обладнання на сучасне або підключення споживачів до іншого теплового джерела»; «Реконструкція ЦТП з облаштуванням ІТП з переоснащенням обладнання на сучасне»; «Модернізація теплових джерел та насосних станцій із заміною електродвигунів насосів»; «Впровадження частотного регулювання електродвигунів насосного обладнання»; «Модернізація теплових мереж із застосуванням сучасних технологій»; «Впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) теплопостачанням».

У червні 2013 року до Мінекономрозвитку України були надані проектні пропозиції підприємств комунального господарства для участі у програмі грантів з Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля:

- Впровадження технологій використання теплових насосів з метою теплопостачання, гарячого водопостачання та кондиціонування об'єктів КП «ХВК» з використанням тепла каналізаційних стоків та метою закриття існуючих газових котелень, усунення викидів парникових і шкідливих газів в атмосферу (ініціатор -КП «Харківводоканал»);

- Реконструкція повітродувних станцій з заміною обладнання на менш енергоємне на Диканівських та Безлюдівських очисних спорудах (ініціатор – КП «Харківводоканал»);

- Реконструкція хлорного господарства на об’єктах централізованого водопостачання із застосуванням гіпохлоріту натрію (ініціатор – КП «Харківводоканал»);

- Будівництво когенераційної станції електричної потужністю 4000 кВт і тепловою потужністю 4288 кВт з реконструкцією адміністративно-виробничого корпусу по вул. Столетова, 4 (ініціатор – КП «Харківські теплові мережі»).

Робота щодо пошуку потенційних інвесторів для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів житлово-комунального господарства триватиме і надалі.

КорінькА І.В., який доповів, що на даний час завершена реалізація інвестиційного проекту «Модернізація 24-х каналізаційних насосних станцій (КНС) м. Харкова та Головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) з впровадженням енергозберігаючого насосного обладнання», який фінансується за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Сума кредиту на реалізацію інвестиційного проекту склала
5 125 916,0 дол. США, оплата кредиту складе 17 років.

Метою вказаного проекту є підвищення ефективності роботи системи водовідведення, забезпечення екологічної безпеки, стабільного функціонування підприємства і зниження виробничих витрат за рахунок впровадження енергозберігаючого насосного устаткування.

В рамках проекту на Головній каналізаційній насосній станції м. Харкова було:

- здійснено заміну 5-ти енергоємних технічно зношених насосних агрегатів продуктивністю 9,0 тис. м3/год. на 5 нових енергозберігаючих насосних агрегатів продуктивністю 4,0 тис. м3/год. здатних працювати в затопленому стані;

- встановлено систему автоматизації та моніторингу, що дозволяє вести облік роботи насосних агрегатів в реальному часі з відображенням інформації на панелі управління оператора;

- введено в експлуатацію конденсаторні батареї з метою компенсації реактивної потужності і економії електроенергії при пусках насосних агрегатів;

- здійснено заміну грабельних решіток на нові автоматизовані грабельного типу з нержавіючої сталі.

Крім того, проведено реконструкцію 24-х каналізаційних насосних станцій міста, в ході якої було:

- замінено 52 насосних агрегати на менш енергоємні, здатні працювати в затопленому стані;

- замінено запірну арматуру;

- встановлено нові щити контролю та управління насосними агрегатами з системою автоматичного управління.

В результаті впровадження даного проекту планується досягти економію електроенергії – 7,2 млн. кВт год. на рік, прогнозний економічний ефект – 
8,871 млн.грн. на рік.

вернигорУ О.О. який повідомив, що Державним агентством інвестицій та управління національними проектами України у вересні 2012 року було подано на розгляд Японського агентства з міжнародного співробітництва (JIСA) інвестиційний проект  ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» (далі за текстом - ХОКП «ДРІТ») з метою залучення коштів міжнародної фінансової допомоги для встановлення обладнання з виготовлення паливних брикетів та котлів для їх спалювання.

В рамках проекту було заплановано перевести 38 котелень підприємства з природного газу на паливні брикети з наступною додатковою установкою 49 котлів (ККД 87%). З метою забезпечення твердопаливних котлів паливними брикетами було заплановано доукомплектувати існуючий на підприємстві цех з виготовлення паливних брикетів і побудувати додатково два цехи на філіях підприємства у Куп'янському та Дергачівському районах.

В цьому році вже проведено ряд робочих зустрічей між представниками Держінвестпроекта України, японських інвесторів і ХОКП «ДРІТ», на яких були обговорені питання, що стосуються реалізації проекту і підписані відповідні документи.

На даний час Японським агентством з міжнародного співробітництва (JICA) прийнято позитивне рішення щодо підтримки зазначеного проекту, пілотна фаза якого впроваджуватиметься JICA у співпраці з компанією Asuka Green Investment Co.,Ltd у період з листопада 2013 року до квітня 2015 року.

В рамках пілотної фази проекту на філії ХОКП «ДРІТ» у м. Куп’янську  планується встановити пелетайзер (установку для виробництва пелет із соломи), на філії ХОКП «ДРІТ» у м. Дергачі – котел, що буде працювати на пелетах.

- Протягом реалізації пілотної фази проекту японською стороною буде здійснюватися вивчення порівняльних переваг діючого обладнання і встановленого (демонстраційного) обладнання та, за підсумками роботи вказаного обладнання у опалювальному сезоні 2014-2015 років, у квітні 2015 року буде складено остаточний звіт. На підставі вказаного звіту буде прийматися рішення про подальшу співпрацю у реалізацію проекту. Незалежно від прийнятого рішення, поставлене обладнання (пелетайзер та котел) після завершення пілотної фази проекту будуть передані у власність ХОКП «ДРІТ».

- ВИРІШИЛИ:

1. Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (Грива Р.С.) продовжити роботу щодо пошуку іноземних інвесторів для реалізації пріоритетних проектів житлово-комунальної галузі.

2. ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» (Вернігора О.О.) інформувати обласну державну адміністрацію через Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури про подальшу реалізацію інвестиційного проекту за рахунок гранту JICA.

Перший заступник голови

обласної державної  адміністрації,

голова робочої групи								В.Г. Дулуб

Грива 705 21 38